## Slide 2: SISTEMA DE AFILIACIÓN TRANSACCIONAL - SAT
Bogotá, 28 junio 2021
Cronograma del proyecto de Resolución modificatoria de la Resolución 351/2021

## Slide 3
ALCANCE ETAPA No 1
Cronograma para el cargue de información. El SAT adelantará dos pruebas piloto de cargue de la información que reposa en el Registro Único de Afiliados - RUAF, con el fin de incorporar la información de afiliación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de esta resolución, así:

## Slide 4
Pensiones - Incorporación
Piloto I
14/07/2021
16/07/2021
Pensiones – Web Services
Pruebas
Conectividad
11/08/2021
13/08/2021
Pruebas WS
con AFP
17/08/2021
31/08/2021
Puesta en producción
WS con AFP
15/09/2021
Pruebas stress e
integrales
01/09/2021
07/09/2021
Uso de WS
Incorporación
Rezago
15/09/2021
Piloto II
04/08/2021
06/08/2021
Definitiva
01/09/2021
03/09/2021
Expedición de
Resolución
22/07/2021
Requerimientos,
Desarrollo,
Pruebas Ajustes
A 13/08/2021
Alistamiento para
Paso a Producción
08/09/2021
15/09/2021
Cumplido
En cronograma
En proceso
CRONOGRAMA ETAPA No 1 y 2
HOY
Entega de
resultados
22/07/2021
Entrega de
resultados
13/08/2021

## Slide 5
ALCANCE ETAPA No 2
Uso de los servicios web para reportar el rezago no incorporado y de las nuevas novedades procesadas por la AP
  Reporte de las afiliaciones y traslados que se realicen directamente ante las AP
  Reporte de retracto de la selección de administradora del Sistema General de Pensiones
  Inicio de relación laboral
  Terminación de relación laboral
  Inicio como trabajador independiente
  Terminación como trabajador independiente
  Reporte de correcciones de información previamente reportada al SAT

## Slide 6
ALCANCE ETAPA No 3
Funcionalidades dispuestas en el SAT para que los afiliados y empleadores reporten las novedades, las cuales serán informadas por el SAT a las AFP y sobre las cuales estas últimas darán respuesta. Los servicios web dispuestos para reportar el resultado de estas funcionalidades son los siguientes:
  Solicitud de las afiliaciones y traslados / respuesta
  Reporte de detalle de los beneficiarios registrados por el solicitante
  Solicitud de retracto de la selección de administradora del Sistema General de Pensiones / respuesta
  Inicio de relación laboral
  Terminación de relación laboral
  Inicio como trabajador independiente
  Terminación como trabajador independiente

## Slide 7: Gracias